# Wochenprotokoll: VisionQuest

| Name: | Matthias |
| --- | --- |
| Datum: | 06.03.2026 |
| Meilenstein: | M6 + M7 + M8 |
| Projektstatus: | 🟢 Im Plan / 🟡 Verzögert / 🔴 Kritisch |

1. Was wurde diese Woche gemacht?

- Alle 6 Screens vollständig implementiert und verbunden

- Routing & Navigation zentralisiert und stabil integriert

- Responsive Layouts für Mobile/Tablet/Desktop umgesetzt

- Riverpod State Management für globalen AppState integriert

- 5 Themes implementiert (Light, Dark, System, RetroArcade, AdventureMap)

- Quest-Logik (XP, Level, Streak) eingebaut und UI-seitig angebunden

- Animationen (Rive/Lottie) in Reward-/UI-Flow eingebaut

- Code Cleanup durchgeführt (Struktur, Lesbarkeit, Konsistenz verbessert)

2. Wie liegt man im Zeitplan?

- Im Zeitplan - M7-Ziele für UI/Navigation und State/Theme sind abgeschlossen

- App-Navigation und responsives Verhalten laufen stabil auf den Zielgrößen

- Animationen sind integriert und verbessern die UX ohne funktionale Regressionen

- Code Cleanup ist umgesetzt, Wartbarkeit und Konsistenz wurden verbessert

3. Was sind die nächsten Schritte?

- Finale Dokumentation abschließen

- Projektabgabe vorbereiten und einreichen

4. KI-Einsatz & Dokumentation

Modell: GitHub Copilot (GPT-5.3-Codex)

1. Zentrales Routing in Flutter

Prompt: "Wie baue ich in Flutter ein sauberes Named-Routing mit zentraler Route-Definition auf?"
Ergebnis: Klare AppRoutes-Struktur mit zentraler Route-Map und argumentbasierten Übergaben
Integration: Navigation wurde auf zentrale Routen umgestellt; alle Screens sind konsistent angebunden und leichter wartbar.

2. Responsive Screen-Layouts

Prompt: "Wie gestalte ich Flutter Screens responsiv für Handy, Tablet und Desktop ohne doppelten Code?"
Ergebnis: LayoutBuilder/ConstrainedBox-Ansatz mit Breakpoints und dynamischen Breiten/Paddings
Integration: Relevante Screens wurden auf adaptive Layouts umgebaut; Inhalte skalieren sauber über verschiedene Auflösungen.

3. Riverpod State Management

Prompt: "Wie strukturiere ich globalen AppState mit Riverpod für Theme, Progress und Quest-Log?"
Ergebnis: StateNotifier + immutable State-Modelle für zentrale, nachvollziehbare Updates
Integration: Theme, XP/Level/Streak und Log-Einträge laufen über einen zentralen Provider; UI reagiert direkt per ref.watch().

4. Theme-System mit 5 Varianten

Prompt: "Wie implementiere ich mehrere Theme-Varianten inkl. System-Mode in Flutter sauber?"
Ergebnis: Theme-Enums + zentrale ThemeFactory mit ThemeData/ThemeMode-Mapping
Integration: Nutzer kann zwischen 5 Themes wechseln; die Auswahl wirkt appweit und konsistent auf alle Screens.

5. Quest-Logik (XP, Level, Streak)

Prompt: "Wie berechne ich XP, Level und Daily-Streak robust und ohne Doppelzählung?"
Ergebnis: Definierte Berechnungsregeln inkl. Tagesgrenzen, Streak-Fortsetzung und Reset-Logik
Integration: Bei Quest-Abschluss werden XP, Level und Streak korrekt aktualisiert; die Werte werden direkt im Home- und Log-Bereich angezeigt.

6. Animationen (Lottie/Rive)
Prompt: "Wie integriere ich Lottie/Rive performant in Flutter-Screens mit Fallback bei Ladefehlern?"
Ergebnis: Saubere Einbindung mit Lade-/Fehlerzuständen und stabiler Screen-Integration
Integration: Reward- und UI-Übergänge wurden mit Animationen ergänzt und UX verbessert.

7. Code Cleanup
Prompt: "Wie führe ich in Flutter ein sicheres Code Cleanup durch, ohne Verhalten zu verändern?"
Ergebnis: Refactoring-Leitlinien für Struktur, Benennung, Redundanzabbau und kleine API-Bereinigungen
Integration: Cleanup wurde auf zentrale Module angewendet, Lesbarkeit und Wartbarkeit verbessert.