# Wochenprotokoll: VisionQuest

| Name: | Matthias |
| --- | --- |
| Datum: | 20.02.2026 |
| Meilenstein: | M1 |
| Projektstatus: | 🟢 Im Plan / 🟡 Verzögert / 🔴 Kritisch |

1. Was wurde diese Woche gemacht?

- Flutter Projektstruktur mit flutter create erstellt

- Express.js Backend Server mit CORS konfiguriert

- SQLite Datenbank Schema mit 4 Tabellen (users, quests, user_stats, achievements) definiert

- Package.json und pubspec.yaml mit allen Dependencies konfiguriert

- API-Struktur mit Route-Handling geplant

- Node.js Server läuft auf Port 5000

2. Wie liegt man im Zeitplan?

- M1 Deadline (27.02.2026) wird eingehalten

- Alle initialen Setup-Tasks abgeschlossen

- Basis-Infrastruktur fertig und funktionsfähig

3. Was sind die nächsten Schritte?

- CRUD-Operationen in dbService.js implementieren

- REST-API Endpoints definieren und testen

- JWT Authentication implementieren

- Flutter Frontend mit Login-Screen erweitern

- Error-Handling für API-Calls implementieren

4. KI-Einsatz & Dokumentation

Modell: GitHub Copilot (GPT-4)

1. Projekt-Befehle und Setup
Copilot schlug Befehle zur Initialisierung der Projektstruktur vor.

Vorgeschlagene Befehle:

- flutter create visionquest – Erstellung des Flutter-Frontends

- npm init -y – Initialisierung des Node.js Backends

- npm install express cors dotenv – Installation der benötigten Abhängigkeiten

- mkdir -p Project/backend Project/frontend – Erstellung der Ordnerstruktur

Ich habe die Befehle selbst ausgeführt und anschließend überprüft, ob das Projekt korrekt erstellt wurde und alle Abhängigkeiten funktionieren.

2. Error Handling für API-Responses
Copilot schlug ein Try-Catch-Pattern für HTTP-Requests und API-Responses vor, um Fehler strukturiert behandeln zu können.

Dieses Pattern habe ich als Standardstruktur für API-Antworten übernommen und anschließend bei allen Test-Endpunkten angewendet, damit sowohl erfolgreiche Antworten als auch Fehlerfälle einheitlich zurückgegeben werden.

3. Implementierung eines Test-Endpunkts
Copilot unterstützte bei der Erstellung eines einfachen Test-Endpunkts /api/health, der überprüft, ob das Backend korrekt läuft.

Die Route wurde von mir selbst in server.js implementiert. Anschließend wurde der Endpoint mit curl http://localhost:5000/api/health getestet und erfolgreich ausgeführt.

4. Fehlerbehebung während M1

Fehler 1 – CORS Error
Fehlermeldung: „Cross-Origin Request Blocked“
Ursache: Frontend und Backend liefen auf unterschiedlichen Ports.
Lösung: Einbindung der CORS-Middleware mit app.use(cors()) in server.js. Danach funktionierten die Requests vom Flutter-Frontend.

Fehler 2 – Port-Konflikt
Fehlermeldung: „EADDRINUSE :::5000“
Ursache: Port 5000 wurde bereits von einem anderen Prozess verwendet.
Lösung: Der laufende Prozess wurde beendet und der Server anschließend erneut mit npm start gestartet.

Fehler 3 – JSON-Import in Flutter
Fehlermeldung: „Unknown method 'jsonDecode'“
Ursache: Fehlender Import der benötigten Dart-Bibliothek.
Lösung: Ergänzung des Imports dart:convert in main.dart, wodurch die JSON-Verarbeitung korrekt funktionierte.