# Wochenprotokoll: VisionQuest

| Name: | Matthias |
| --- | --- |
| Datum: | 27.02.2026 |
| Meilenstein: | M2 |
| Projektstatus: | 🟢 Im Plan / 🟡 Verzögert / 🔴 Kritisch |

1. Was wurde diese Woche gemacht?

- SQLite Datenbank mit 4 Tabellen (users, quests, user_stats, achievements) erstellt

- CRUD-Operationen für User und Quests implementiert

- 13 REST-API Endpoints definiert und getestet

- JWT-Authentication und Passwort-Hashing mit bcryptjs integriert

- Error-Handling für alle API-Endpoints implementiert

- Code-Struktur mit Service-Layer organisiert

- API-Dokumentation geschrieben (KI generiert mit Github CoPilot)

2. Wie liegt man im Zeitplan?

- Gut im Zeitplan – alle für 02.03.2026 geplanten Tasks abgeschlossen

- Backend läuft stabil mit SQLite und vollständiger Authentication

3. Was sind die nächsten Schritte?

- Flutter Frontend mit Login/Register Screens erweitern

- Alle API-Endpoints mit curl/Postman testen

- Token-Storage in Flutter implementieren

- Gamification-Features (XP, Levels, Streaks) testen

- npm Security Vulnerabilities beheben

4. KI-Einsatz & Dokumentation

| Tool | Prompt (Zusammenfassung) | Integration / Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Github CoPilot (GPT-4) | "Mach ein passendes Error-Handling“ | - Try-Catch Blöcke um alle SQL-Queries - Standardisiertes Error-Response Format - Aussagekräftige Error-Messages für Client |
| Github CoPilot (GPT-4) | "Implementier eine Input-Validierung" | - Input-Validierung bei allen POST/PUT Endpoints |
| Github CoPilot (GPT-4) | "Sorge für eine bessere Code-Struktur in meinem Chaos" | - CRUD-Funktionen in separate dbService.js ausgelagert - Funktionen nach Logik gruppiert (Users, Quests, Stats) - Konsistente Namenkonventionen implementiert - JSDoc-Kommentare für alle öffentlichen Funktionen |